Projektowane postanowienia  umowy w sprawie zamówienia publicznego-Załącznik nr 4

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego .nr…………………….. w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zawarta w dniu…………………… . w Pyrzycach, pomiędzy:

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego nr. ……………. Tj.

…………………………

………………………….

Reprezentowanym przez: ……………………………………..

oraz

Zamawiającym: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2 74-200 Pyrzyce zwanymi dalej także łącznie: „Stronami” lub każdy z osobna: „Stroną”, została zawarta umowa o treści jak niżej

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

- sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury RTG (Sprzęt Medyczny)

- wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w zakresie niezbędnym do montażu i uruchomienia Sprzętu Medycznego,

- wykonanie projektu osłon stałych dla pracowni RTG oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozytywnej opinii właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla projektu,

- udzielenie licencji na systemy informatyczne: archiwizacji i dystrybucji obrazów DICOM tj.  PACS/WEB oraz  zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej tj. RIS (dalej: „System”) wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz integracją z systemem HIS,

- sprzedaż, dostawa i montaż następujących urządzeń (dalej: „Urządzenia”):

- lekarskiej stacji diagnostycznej,

- duplikatora automatycznego,

- Serwera systemów PACS

- 14 zestawów stacji przeglądowych

- usługa szkoleniowa personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania Sprzętu Medycznego, Systemu oraz Urządzeń Medycznych.

- inne czynności określone w SIWZ w tym:

- demontaż i utylizacja aparatu RTG Simens – po uzyskaniu zgody na eksploatację nowej pracowni bez dodatkowych opłat.

-  wywóz oraz utylizacja śmieci i gruzu.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt Medyczny oraz pozostałe Urządzenia są nowe i nieużywane. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt Medyczny i Urządzenia nie jest powystawowy, a także, że nie jest w całości ani w części rekondycjonowany.

- Parametry Sprzętu Medycznego, Systemu oraz Urządzeń Medycznych określa szczegółowo Załącznik nr 1 do Umowy  - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia

- Zakres niezbędnych prac adaptacyjnych został szczegółowo określony 
w załączniku nr 3 do Umowy pn. Zakres prac adaptacyjnych

- Udzielenie licencji na System nastąpi w ilości i na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy pn. Warunki licencyjne Systemu.

- Wraz z udzieleniem licencji na System Zamawiający otrzyma od Wykonawcy certyfikat licencji, a także ogół instrukcji opisujących zawartość i sposób działania Systemu.

§ 2

Oświadczenia Stron

- Wykonawca oświadcza, iż jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż nie dokonał żadnych rozporządzeń swym prawem, które byłyby sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy lub uniemożliwiałyby jej wykonanie.

- Jeżeli wbrew treści jakiegokolwiek oświadczenia Wykonawcy zawartego w niniejszej Umowie, dojdzie do naruszenia przepisów prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich (w tym praw autorskich), to Wykonawca zaspokoi na swój koszt wszelkie roszczenia osób trzecich, a w razie zaspokojenia roszczeń osób trzecich przez Zamawiającego, bądź ich zasądzenia od Zamawiającego, zwróci na jego wezwanie wszelkie związane z tym prawomocnie zasądzone wydatki powodując, że Zamawiający znajdzie się w takiej sytuacji majątkowej, jak gdyby wyżej wspomniane naruszenie nie miało miejsca.

- Zamawiający oświadcza, że jest w pełni uprawniony do przyjęcia Przedmiotu Umowy, 
a w szczególności, że posiada środki finansowe niezbędne do terminowej zapłaty Wykonawcy umownego wynagrodzenia z tytułu wykonania  Umowy.

§ 3

Miejsce i termin wykonania Przedmiotu Umowy.

- Miejscem realizacji Umowy jest siedziba Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce, pracownia RTG.

- Strony zgodnie ustalają termin wykonania Umowy na okres 100 dni liczonych od dnia obustronnego podpisania niniejszej Umowy. Warunkiem zachowania przez Wykonawcę terminu wykonania Umowy jest współdziałanie Zamawiającego w niezbędnym zakresie, a w szczególności udostępnienie Lokalizacji Wykonawcy najpóźniej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy oraz zapewnienie Wykonawcy stałego i nieprzerwanego dostępu do Lokalizacji przez cały okres wykonywania Umowy.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę  gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 świadczy o zachowaniu przez Wykonawcę terminu wykonania Umowy, o ile podczas odbioru nie zostaną stwierdzone wady istotne Przedmiotu Umowy uzasadniające odmowę dokonania odbioru przez Zamawiającego. Zgłoszenie do odbioru nie będzie skuteczne w przypadku, gdy stan zaawansowania Przedmiotu Umowy nie pozwala uznać, że doszło do wykonania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdyby w toku realizacji Przedmiotu Umowy wyszły na jaw okoliczności uniemożliwiającego zachowanie terminu, o których mowa w ust. 2, a leżące po stronie Zamawiającego, termin realizacji Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.  Strony aneksem do umowy uzgodnią nowy termin realizacji Przedmiotu umowy.

- Szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. f) zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na piśmie, szkolenie min. 10 dni, po min. 6 godzin szkolenia na dzień. Szkolenie może być przeprowadzone w dwóch turach, podstawowe, przypominające/zaawansowane. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. Nieprzeprowadzenie szkolenia z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do odmowy podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że szkolenie zostanie przeprowadzone w  nowym terminie uzgodnionym przez Strony umowy na piśmie, aneksem do umowy.

- Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2 ulega zawieszeniu w przypadku niezapewnienia przez Zamawiającego wsparcia organizacyjnego niezbędnego do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności niezakłóconego, stałego dostępu do miejsca realizacji Przedmiotu Umowy, a także  o czas trwania postępowań  administracyjnych, w tym także na czas działania siły wyższej.  Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron Umowy, jak klęski żywiołowe, wojna, stan wojenny, brak zasilania potwierdzony pisemnie przez dostawcę energii elektrycznej, brak łączności teleinformatycznej potwierdzony przez dostawcę.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do należytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, z dochowaniem należytej staranności.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia, jak również uprawnienia wymagane przepisami prawa niezbędne do należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 1 lit. b)  zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm oraz aprobat technicznych, oraz z zachowaniem wysokiej jakości wykonawstwa. Wykonawca oświadcza, że wykonywanie Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 1 lit. b) będzie następować w sposób umożliwiający normalną, nieprzerwaną pracę Szpitala. Wykonywane prace będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i prowadzone zgodnie z zasadami BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, które zostaną wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją prac adaptacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do ucyfrowienia obecnie używanego aparatu RTG co zapewni  ciągłość pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej w trakcie trwania prac adaptacyjnych pomieszczeń i innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowej aparatury.

- Wykonawca wyznacza spośród swojego personelu osobę reprezentującą go w kontaktach 
z Zamawiającym, odpowiedzialną w szczególności dokonywanie odbiorów przewidzianych Umową: …………………………..

- Strony wspólnie postanawiają, że osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu, uprawniona jest do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności do uczestniczenia w czynnościach, składania i odbierania oświadczeń w toku określania stanu zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy lub dokonywania odbiorów. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że osoba ta nie jest umocowana do zmiany Umowy, odstąpienia od Umowy, składania innych oświadczeń prowadzących do rozwiązania Umowy, składania oświadczeń o potrąceniu, zwolnieniu z długu lub uznaniu długu, ani innych oświadczeń prowadzących do zrzeczenia się praw przez Stronę, której są przedstawicielem lub zwolnienie drugiej Strony z jakiegokolwiek zobowiązania, jak również do obciążania drugiej Strony karami umownymi. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka  staje się skuteczna z chwilą zawiadomienia na piśmie drugiej Strony o takiej zmianie.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do czynnego współdziałania z Wykonawcą w celu realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności do:

- zapewnienia Wykonawcy wsparcia organizacyjnego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy,

- przystępowania do odbiorów przewidzianych w Umowie,

- zapewnienia odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 
a w szczególności:

- niezakłóconego dostępu do pomieszczeń, w których ma być realizowany Przedmiotu Umowy,

- zapewnienia odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.

- zapewnienia korzystania przez personel Wykonawcy oraz jego podwykonawców z mediów dostępnych w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy,

- zapewnienia Wykonawcy sprawnej i terminowej realizacji obowiązków gwarancyjnych, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości fizycznego dostępu pracownikom serwisu do pomieszczeń w których znajduje się Przedmiot Umowy w uzgodnionym terminie:

- 24h/7/365 dni.,

- zapewnienie oraz utrzymanie zdalnego dostępu do serwera zgodnie z wymogami Wykonawcy celem umożliwienia zdalnej pomocy dla użytkowników Systemu w okresie trwania gwarancji,

- Zamawiający wyznacza spośród swoich pracowników osobę reprezentującą w kontaktach z Wykonawcą odpowiedzialną w szczególności  za dokonywanie odbiorów przewidzianych Umową, tj.

Barbara Witek,  tel.: 915702573 wew. 286,

Marian Kukuła, tel. 915702573 wew. 288

- Strony wspólnie postanawiają, że osoba wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu jest uprawniona do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności do uczestniczenia w czynnościach, składania i odbierania oświadczeń w toku określania stanu zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy lub dokonywania odbiorów. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że osoba ta nie jest umocowana do zmiany Umowy, odstąpienia od Umowy, składania innych oświadczeń prowadzących do rozwiązania Umowy, składania oświadczeń o potrąceniu, zwolnieniu z długu lub uznaniu długu, ani innych oświadczeń prowadzących do zrzeczenia się praw przez Stronę, której są przedstawicielem lub zwolnienie drugiej strony z jakiegokolwiek zobowiązania, jak również do obciążania drugiej Strony karami umownymi. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana takiej osoby staje się skuteczna z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie.

§ 6

Procedura odbioru Sprzętu Medycznego

- Dostawa Sprzętu Medycznego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Sprzęt Medyczny zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie ryzyko związane 
z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania dostawy do Lokalizacji potwierdzonej podpisaniem protokołu przekazania.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego  z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia udziału swojego przedstawiciela upoważnionego do podpisania protokołu przekazania przedmiotu dostawy.

- Montaż i uruchomienie Sprzętu Medycznego zostaną wykonane przez Wykonawcę przy zachowaniu właściwych procedur stosowanych w obrocie profesjonalnym oraz zgodnie z wymogami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Po zakończeniu montażu i uruchomieniu Sprzętu Medycznego Strony podpiszą protokół uruchomienia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania protokołu uruchomienia, w przypadku, gdy w dostarczony Sprzęt Medyczny ma wady, lub gdy został on nieprawidłowo zamontowany, do momentu usunięcia tych wad.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu testów odbiorczych i specjalistyczny wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze a potwierdzających sprawność działania aparatury medycznej.

- Do dostawy Urządzeń i Systemów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 7

Procedura odbioru Systemu (RIS/PACS/WEB)

- O gotowości do odbioru Systemu Wykonawca powiadomi Zamawiającego wyznaczając termin odbioru, który powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości.

- Procedura odbioru Systemu będzie polegać na przeprowadzeniu testów kontrolnych potwierdzających sprawność jego działania oraz zgodność z funkcjonalnościami określonymi z Załączniku nr 1 do umowy.

- Po zakończeniu testów, upoważnieni przedstawiciele Stron sporządzą i podpiszą stosowny protokół odbioru Systemu w przypadku pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych. Jeżeli wynik testów akceptacyjnych będzie negatywny Wykonawca usunie błędy powodujące negatywny wynik testów akceptacyjnych w terminie uzgodnionym przez Strony, a następnie odbiór zostaje dokonany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do dokonania odbioru po ponownym przeprowadzeniu testów akceptacyjnych.

- Za datę dokonania odbioru Systemu uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Systemu.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1, w kwocie …... zł (słownie:.......). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad:

1) 70 % wartości tj. …... zł, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

2) 30 % wartości zabezpieczenia tj. …. zł, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem umowy przez wykonawcę lub inne osoby wykonujące umowę, jeżeli Wykonawca nie usunie ich na swój koszt. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz  prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości W przypadku formy bezgotówkowej każdorazowo projekt zabezpieczenia musi zaakceptować Zamawiający.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy należy przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9

Szkolenie personelu Zamawiającego

- Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, nie później, aniżeli do dnia określonego jako termin wykonania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia 
z zachowaniem terminu umownego będzie niemożliwe lub utrudnione, szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie późniejszym, z tym jednak zastrzeżeniem, że nieprzeprowadzenie szkolenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, nie stanowi podstawy do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego oraz do odmowy zapłaty umownego wynagrodzenia w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca przeprowadzi szkolenie w innym uzgodnionym na piśmie  przez Strony terminie.

- Na dowód przeprowadzenia szkolenia Strony podpiszą protokół szkolenia.

§ 10

Procedura odbioru końcowego

- Przedmiot Umowy uznaje się za odebrany z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Strony podpiszą protokół odbioru końcowego na podstawie dokonanych wcześniej odbiorów przewidzianych Umową.

- Termin rozpoczęcia biegu gwarancji  liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 11

Wynagrodzenie i termin płatności

- Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………………………………Po doliczeniu podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,  kwota brutto wynagrodzenia wynosi………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Na kwotę wskazaną w ust. 1 składa się wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, - zgodnie z poniższym formularzem cenowym:

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk (zestawów) | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | Aparat RTG z sufitowym zawieszeniem lampy | 1 |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG mobilny | 1 |  |  |  |
| 3 | Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Duplikator automatyczny płyt CD (wraz z komputerem sterującym) – 1 zestaw | 1 |  |  |  |
| 6 | Stacja przeglądowa | 14 |  |  |  |
| 7 |  | 14 |  |  |  |
| 8 | Serwer systemów RIS/PACS/WEB wraz z wyposażeniem | 1 |  |  |  |
| 9 | Licencje systemów inforatycznych RIS/PACS/WEB | 1 |  |  |  |
| 10 | Adaptacja pomieszczeń i pozostałe | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

jak również bezpłatne zapewnienia obsługi gwarancyjnej Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca nie przeprowadzi w pierwotnym terminie realizacji umowy szkolenia personelu, otrzyma 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Po przeprowadzeniu szkolenia personelu potwierdzonego protokołem Wykonawca otrzyma pozostałe 20% wynagrodzenia.

- Wykonawca przed upływem terminu płatności wynagrodzenia złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wszelkie wymagalne wierzytelności z tytułu wykonania prac opisanych w § 1ust. 1 lit b) zostały zapłacone podwykonawcy robót budowlanych.

5. Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej płatności.

§ 12

Gwarancja

  - Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy zostanie przekazany bez wad fizycznych i prawnych.

  - Gwarancji na całość przedmiotu zamówienia  udziela się na okres minimalnie 24 miesięcy liczonych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 13

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będą kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym za brak szkolenia personelu, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1  Umowy za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek Przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,1 % wartości brutto elementu Przedmiotu Umowy, którego zwłoka dotyczy. Wartość elementu określona będzie zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 niniejszej umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

- Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie przekroczy 20% wartości otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania Umowy.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§ 14

Ochrona danych osobowych

W związku z faktem, że w związku z realizacją Umowy, Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony wskazują na konieczność podpisania odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na cele wykonania Umowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Strony przekażą spór pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednostronnych egzemplarzu dla każdej ze Stron.

……………………………………….. 				………………………………………..

Za Wykonawcę:						Za Zamawiającego: