Załącznik nr  2

Projektowane postanowienia  umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawarta w  Pyrzycach w dniu ………………..2022 r.

pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w   ………………………………… ul. ……………………………………………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………..…………………………………………REGON …………………………………………..…, NIP ……………..……………………….., KRS ……………………..………………..

którą reprezentuje zgodnie z wpisem w KRS:

- ……………………………………………………………

- ..............................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  „Docieplenie i doposażenie rozprężni gazów medycznych”

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

- prace adaptacyjno- remontowe budynku magazynowego według kosztorysu

_            wykonanie kanału na rury tlenowe i wymiana na odcinku między zbiornikiem a  budynkiem magazynowym (o długości 25-30 m).

- przeniesienie rozprężni gazu do budynku i rozbudowa do 24 butli 50l

- montaż paneli na ustalonych oddziałach (4 gniazda prądowe, 1 gniazdo internetowe, 3 gniazda tlenowe i 2 gniazda na powietrze)

- montaż skrzynek zaworowo kontrolnych na wybranych oddziałach

- dostarczenie reduktorów butlowych ciśnienia z szybkozłączem.

- Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu podstawowego.

- Zamówienie jest dofinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 2

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania obiektu, który nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

  - Termin zakończenia prac: Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w terminie  do 30 listopada 2022 r.

  - Termin zakończenia prac może ulec zmianie w przypadku:

- zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w przedmiarze prac, (których nie można było przewidzieć na etapie planowania), a których brak wykonania uniemożliwia realizację podstawowego zakresu prac określonego w zamówieniu publicznym i osiągnięcia zamierzonego celu wynikającego z realizacji zamówienia publicznego

- innych czynników wpływających na wydłużenie terminu, a których nie można było przewidzieć na etapie planowania robót

- Strony zgodnie oświadczają, że prace wykraczające poza zakres rzeczowy umowy określony w § 1 ust. 2 i ofercie Wykonawcy (stanowiącą integralną część umowy), stanowić będą przedmiot oddzielnych ustaleń.

§ 4

- Wykonawca zapewni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy;

- Wykonawca  zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, terminowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością 
i ofertą stanowiącą integralną część umowy,

- wykonania przedmiotu umowy ze swoich materiałów, przy czym materiały te muszą spełniać wymagania konieczne dla podmiotów leczniczych i być zgodne z art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane,

- wykorzystywania przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń posiadających deklarację CE lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklarację zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- stosowania rur do gazów medycznych zgodnych z normą PN-EN 13348:2009. System rurociągowy do gazów medycznych powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm przez firmy mające wiedzę, doświadczenie oraz certyfikaty zezwalające na certyfikowanie systemów rurociągowych do gazów medycznych,

- utrzymywania w budynku w czasie prac remontowych czystości i porządku,

- usunięcia z budynku wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac,

- przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz prowadzenia prac objętych niniejszą umową 
w sposób niekolidujący z działalnością podmiotu leczniczego i zabezpieczającego we właściwy sposób i z poszanowaniem  praw pacjentów znajdujących się na oddziałach.

- ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, tj.

Kierownik Działu Technicznego – Pan  Marek Jaszczak. w celu poprawnego skoordynowania prac. Wszelkie ustalenia i uzgodnienia wymagają formy pisemnej.

- Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem ww. ustaleń odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 5

- W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający:

- udzieli wszelkich niezbędnych informacji służących prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

- zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody,

- zapłaci terminowo wynagrodzenie Wykonawcy,

- dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od momentu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu pracy określonych w niniejszej umowie

- w przypadku zastrzeżeń zamawiającego do wykonanych prac termin usunięcia ewentualnych wad i usterek wynosi 1 dzień roboczy, licząc od dnia powzięcia wiadomości o wadzie/usterce.

§ 6

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

  - netto ………………………. zł (słownie: ………………………….)

  - brutto …………………… zł (słownie: …………………………).

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty, które są niezbędne do zrealizowania i oddania do użytku przedmiotu zamówienia.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowana w oparciu o fakturę końcową po wykonaniu wszystkich prac, potwierdzonych dwustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający  zapłaci fakturę  w terminie nie krótszym niż 14 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz protokółem odbioru wykonanych pract, po dokonaniu potwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający przekazał bankowi dyspozycję polecenia przelewu na konto Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia wszelkich wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy w związku z wykonaniem umowy.

§ 7

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, w kwocie ...... zł (słownie: ). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad:

1) 70 % wartości tj. .... zł, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

2) 30 % wartości zabezpieczenia tj. ... zł, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem umowy przez wykonawcę lub inne osoby wykonujące umowę, jeżeli Wykonawca nie usunie ich na swój koszt. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz  prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości W przypadku formy bezgotówkowej każdorazowo projekt zabezpieczenia musi zaakceptować Zamawiający.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2  umowy należy przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9

- Wykonawca  zobowiązuje się utrzymywać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  na swój koszt, przez okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy, o której mowa w ustępie poprzednim wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki i w razie ewentualnego wygaśnięcia dotychczasowej polisy natychmiast przedłożyć nową, pod rygorem zapłaty  kary umownej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jego pracowników oraz osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku  z prowadzonymi pracami.

§ 10

- Jeśli w ramach realizacji niniejszego zadania zostaną zainstalowane urządzenia lub materiały, na które producent udzieli gwarancji dłuższej niż okres gwarancji jakiej udzieli Wykonawca zamówienia, to okres tej gwarancji zostanie scedowany na inwestora.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązany jest, do wykonywania na własny koszt wszelkich czynności serwisowych, konserwacyjnych i naprawczych, (wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych), urządzeń i wyposażenia, co do których wymagania takie nałoży producent. Czynności powyższe Wykonawca będzie wykonywał ściśle wg zaleceń producentów oraz będzie dokumentował ich wykonywanie. Wykonawca może wykonywać czynności serwisowe samodzielnie, o ile posiada stosowne uprawnienia i nie spowoduje to utraty gwarancji.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 
e-mailem …………………………………………………………………………………………… oraz pisemnie.

- Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a)	jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 72 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia,

b)	w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu Stron - w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9.	W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

10.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a.	normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części,

b.	szkód wynikłych z winy użytkownika.

11.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

12.	W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

13.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, , Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

14.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

15.	W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni kalendarzowych o:

a.	zmianie adresu;

b.	zmianie osób reprezentujących Strony;

c.	ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

d.	wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik;

e.	ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

16.	W okresie trwania gwarancji co roku prowadzone będą przeglądy gwarancyjne robót objętych niniejsza umową, w których Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć.

§ 11

- Strony ustanawiają stosowanie kar umownych naliczanych w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru (odbioru końcowego) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze   w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,

- za nie przedłożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej  w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po dniu wygaśnięcia polisy do dnia dostarczenia aktualnej i obowiązującej

- za nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w postanowieniach umowy,  obowiązujących przepisach karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień trwania naruszenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidziana w ust.  1 pkt. 1 powyżej nie może przekraczać 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 6 pkt. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru  uchybienia  przez  Wykonawcę  obowiązkom  umownym.  Ostateczna  decyzja  w  zakresie  ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidualnie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu

- Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, dla których nie przewidziano kar umownych - strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy po wcześniejszym wezwaniu na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych do usunięcia uchybień. 		.

§12

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Wszelkie zmiany warunków wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 	       	                  WYKONAWCA: